| СОГЛАСОВАНО: Заместитель Главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству _________________/Г.Ю. Огоньков/ «____»____________________2014 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор муниципального казенного предприятия «Специализированное автомобильное хозяйство» г.Полысаево _________________/О.С. Журавлев/ «____»_____________________2014 г. мп |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Устройство велодорожки на территории Парка им. Горовца»

Полысаево 2014

Наименование выполняемых работ:

- Общие данные:

1.1. Предмет торгов: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Устройством велодорожки на территории Парка им. Горовца».

1.2. Название, адрес, площадь объекта. Границы объекта: Территория площадью  м.кв расположена в Парке им.Горовца г. Полысаево, ул.Космонавтов, в районе дома №68.

1.3. Заказчик: Муниципальное казенное предприятие «Специализированное автомобильное хозяйство г. Полысаево», 652560 г.Полысаево, ул. Крупской, 5.

1.4. Основание для выполнения работ:

Устройство мест активного отдыха граждан города.

Смета утверждена директором МКП «САХ» г. Полысаево, согласована с заместителем Главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Полысаевского городского округа.( Приложение1).

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта:

Полная цена контракта – 3 583 845 (три миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот сорок пять) рублей.

Метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта – проектно-сметный.

1.6. Источник финансирования: Средства МКП «САХ» г. Полысаево.

1.7. Сроки выполнения работ: В соответствии с Графиком производства работ (Приложение 2).

1.9. Цель работ: Устройство велодорожки для активного отдыха гостей и жителей города.

- Основные требования к проведению работ:

2.1. Соответствие выполняемых работ нормативным правовым актам:

Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);

СНиП III-10-75 Благоустройство территорий.

2.2. Соответствие применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования документам, удостоверяющим их качество:

Асфальт, бортовые камни, растительный грунт, песок, песчаный грунт и другие компоненты, завозимые на объект, должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты качества и данные по радиационным, экологическим и агрохимическим характеристикам.

Готовые изделия и конструкции, применяемые на объекте, должны иметь технический паспорт.

Материал, используемый при общестроительных работах, должен быть сертифицирован.

2.3. Требования к обеспечению безопасности при проведении работ:

Работы выполняются с соблюдением требований техники безопасности для каждого вида работ.

К работам допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, инструктаж оформляется документально. Обязательно наличие ответственного за технику безопасности на предприятии.

2.4. Оформление документации: Оформление всей необходимой документации для проведения работ (ПОС, ППР, ПОД, ордер на производство работ, разрешение на перемещение грунта, строительного мусора и др.) осуществляет Подрядчик.

Работы проводить в соответствии с утвержденными объемами и сметой.

- Виды выполняемых работ

Состав выполняемых работ, применяемые материалы и их характеристики определяются в соответствии с утвержденной в установленном порядке ведомостью объемов работ.

  - Устройство, ремонт покрытий дорожно-тропиночной сети.

Асфальтобетонное покрытие не должно иметь колдобин, рубцов, раковин; люки колодцев (решёток) должны находиться на уровне с проезжей частью. Покрытия, не отвечающие указанным требованиям, должны быть заменены.

Виды и объемы работ, а также применяемые материалы определяются дефектной ведомостью.

Приемка работ:

В обязательном порядке оформляются акты на скрытые работы.

- Требования к срокам производства работ:

Продолжительность работ определяется проектом организации строительства и составляет не более 1 месяца. В случае несоблюдения сроков проведения работ Заказчик вправе наложить на Подрядчика штрафные санкции в размере 0,1 % от суммы контракта за каждый день просрочки.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Подрядчик предоставляет Заказчику комплект отчетной документации, в том числе:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ;

- Акт технической приемки выполненных работ;

- техническую документацию, по которой производились работы;

- Акт освидетельствования скрытых работ;

- Акт оценки выполненных объемов и качества выполненных работ;

-   паспорта и сертификаты на используемые материалы;

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), общий журнал выполненных работ (форма КС-6) в соответствии с  постановлением Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» и требованиями настоящего Контракта;

- фотофиксацию выполненных работ;

- Акт передачи участка озеленения и благоустройства объекта от строительной организации балансодержателю.

- Передача на баланс:

По завершению строительно-монтажных работ Подрядчик обязан подготовить перечень необходимых документов для передачи на баланс эксплуатирующей организации объекта, готового к эксплуатации.

- Требования по объему гарантий качества работ:

Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации завершенного строительством объекта.

Гарантийный срок составляет 36 месяцев.

| «СОГЛАСОВАНО» «Подрядчик» ________________________________________ ________________________________________ ____________________/___________________/ «_____»____________________2014 год М.П. | «УТВЕРЖДАЮ» «Заказчик» ________________________/_________________/ «____»______________________2014 год М.П. |
| --- | --- |

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

по объекту:

«Устройство велодорожки на территории Парка им.Горовца».

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость этапа, руб. (с НДС - 18%) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные работы, | 7 дней | 40 % от стоимости контракта |  |
| 2. | Выполнение строительно-монтажных работ согласно проектно-сметной документации | 23 дня | 60 % от стоимости контракта по окончании выполнения работ |  |
| ИТОГО: |  |  | 3 583 000 (начальная цена контракта) |  |